INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Escuela de Ingeniería en Computación

Curso: Taller de Programación

Profesora: Laura Coto Sarmiento

Estudiantes:

Alejandro Madrigal Pereira – 2025068068

Brandon Meza Vargas – 2024174115

Tarea Programada #3

I Semestre 2026

Fecha de entrega: 01/06/2026

Estatus de la entrega: Excelente

Índice

1. Enunciado del proyecto

2. Justificación de eliminación de olores

3. Lista de validaciones estratégicas

4. Bitácora Scrum

5. Reglamento de trabajo

6. Agendas

7. Minutas

8. Cronograma

Conclusiones del trabajo

Lecciones aprendidas

Estadística de tiempos

# 1. Enunciado del proyecto

El presente proyecto se enfoca en resumir todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso mediante la creación de un sistema de estacionamiento en forma de un producto de software con un propósito significativo, este proyecto busca demostrar el dominio en temas como iteración, estructuras condicionales, funciones, secuencias y en especial Orientación a Objetos. Respetando en todo momento el trabajo en equipo y las buenas prácticas de “código limpio” y eliminación de “olores de software” .

# 2. Justificación de eliminación de olores

- Secuencia

# 3. Lista de validaciones estratégicas

# 4. Bitácora Scrum:

# Fecha inicial: 22/6/26

# Grupo de trabajo: Alejandro Madrigal y Brandon Meza

# Scrum Máster: Alejandro Madrigal

| # Fecha: | # 22/6/26 |
| --- | --- |
| # 1er Participante | # Alejandro Madrigal |
| # ¿Qué he hecho?: | # Se analizaron los requisitos y todas las partes del proyecto, se dividió el trabajo, y se definieron las reglas principales |
| # ¿Qué haré a continuación?: | # Aprenderé más sobre poo |
| # ¿En qué ocupo ayuda?: | # En comenzar y entender la metodología de programación a usar |
| # Fecha: | # 22/6/26 |
| # 2do Participante |  |
| # ¿Qué he hecho?: |  |
| # ¿Qué haré a continuación?: |  |
| # ¿En qué ocupo ayuda?: |  |

| # Fecha: | # 27/6/26 |
| --- | --- |
| # 1er Participante | # Alejandro Madrigal |
| # ¿Qué he hecho?: | # Repasé la materia de Poo enviada por la profesora |
| # ¿Qué haré a continuación?: | # Analizaré el avance de mi compañero y voy a familiarizarme con el código para poder continuar |
| # ¿En qué ocupo ayuda?: | # Que mi compañero me ayude a comprender lo que ya hizo |
| # Fecha: | # 22/6/26 |
| # 2do Participante |  |
| # ¿Qué he hecho?: |  |
| # ¿Qué haré a continuación?: |  |
| # ¿En qué ocupo ayuda?: |  |

# 5. Reglamento de trabajo:

Para dividir la carga, se establecieron reglas para cumplir con los nueve avances del proyecto en Git. Se establecieron las siguientes reglas:

• Cumplir con los tiempos establecidos.

• Respetar las ideas del compañero.

• Mantener comunicación constante.

• Dividir tareas a la mitad.

• Entregar los 9 avances.

• Documentar correctamente cada parte del proyecto.

# 6. Agendas

Agenda Semana 2:

Agenda 2026-S1-TP#3

| Fecha: Nos reuniremos el: 15/6/26 |  |  |  | Hora de Inicio: 10:00pm | Hora Final: 10:30pm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar de reunión: Zoom |  |  |  |  |  |
| Invitados a la reunión: Alejandro Madrigal y Brandon Meza |  |  |  |  |  |
| Tiempo | Tema | Responsable | Requiere llevar |  | Logro Esperado |
| 15 min | Lectura del Proyecto | Alejandro | Ideas principales y detalles importantes |  | Claridad en lo que se debe hacer |
| 15 min | Distribución del trabajo | Brandon | Distribución equitativa |  | Que la carga no sea solo para uno. |

Agenda Semana 3:

Agenda 2026-S1-TP#3

| Fecha: Nos reuniremos el: 29/6/26 |  |  |  | Hora de Inicio: 10:00pm | Hora Final: 10:30pm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar de reunión: Zoom |  |  |  |  |  |
| Invitados a la reunión: Alejandro Madrigal y Brandon Meza |  |  |  |  |  |
| Tiempo | Tema | Responsable | Requiere llevar |  | Logro Esperado |
| 15 min | Revisión línea por línea del código para limpiarlo y detectar alguna falla. | Alejandro | Correcciones aconsejadas |  | Mantener la sencilles en el programa |
| 15 min | Funcionamiento correcto del programa y testeo de errores. | Brandon | Prueba de todo el programa y ejemplos de reportes |  | Verificar que la interfaz de usuario esté perfecta. |

# 7. Minutas

Minuta 1 — Semana 2:

Minuta 2026-S1-TP#3

| Fecha: 15/6/26 |  | Hora de Inicio: 10:15pm | Hora Final: 10:45pm |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar de reunión: Zoom |  |  |  |
| Asistentes a la reunión: Alejandro Madrigal y Brandon Meza |  | Hora de llegada: ------------------------------------------------------------ |  |
| Ausentes en la reunión: _________________ |  | Justificación: _________________________ |  |
| Tema | Fecha límite de cumplimiento | Acuerdos | Responsable |
| Creación del menú y primeras funciones del Programa. | 27/6/26 | Marcará la ruta a seguir con el diseño de la interfaz y la distribución del trabajo y aconsejará con la segunda parte. | Brandon Meza |
| Documentación Y ultimas funciones del programa. | 27/6/26 | Se encargará de que no falte documentación y aconsejará en aspectos del diseño, luego se encargara de la segunda parte. | Alejandro Madrigal |

Minuta 2 — Semana 3:

| Funcionamiento correcto del programa y testeo de errores. | 1/6/26 | Es una interfaz bonita, sencilla y practica por lo que estamos listos para enviar el trabajo | Brandon Meza |
| --- | --- | --- | --- |

# 8. Cronograma

Coordinador General: Brandon Meza

Encargado de calidad: Alejandro Madrigal

Encargado de desarrollo: Brandon Meza

|  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea | Brandon | Alejandro | Brandon | Alejandro | Brandon | Alejandro |
| Crear y unirse al proyecto en Git | x | x |  |  |  |  |
| Coordinar la Agenda para las 2 reuniones: | x | x |  |  |  |  |
| Investigar sobre POO e Interfaz grafica | x | x | x | x |  |  |
| Anotar la documentación solicitada |  |  | x | x | X | x |
| Trabajar en el archivo de Python |  |  | x | x | X | x |
| Dar consejos al trabajo del otro |  |  | x | x | X | x |
| Buscar nuevas ideas para resolver problemas en el Código |  |  |  |  | X | x |
| Mejorar versiones antiguas con lo aprendido |  |  |  |  | x | x |
| Revisar cuidadosamente la documentación |  |  |  |  | x | x |
| Realizar la autoevaluación. |  |  |  |  | x | x |

# Conclusiones del trabajo

|  | Día que descubre el problema | Descripción del problema | Día de solución | Descripción de la solución. | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

# Lecciones aprendidas

Personales — Alejandro:

- Aprendí a no confiar demás en el trabajo de otros

- Entendí que documentar en que parte está cada cosa es más útil.

- Aprendí a dividir un problema empezando poco a poco.

- Comprendí que revisar el código del compañero es útil para entender sus ideas.

Personales — Brandon:

Aprendi que los imprevistos hay que reportarlos de inmediato para no afectar al equipo.

Entendi la importancia de mantener el repositorio de Git actualizado constantemente con commits descriptivos.

Aprendi a ser mas organizado con los archivos y versiones del proyecto para no perder trabajo.

Comprendi que el trabajo en pareja requiere respeto, comunicacion y flexibilidad para llegar a buenos resultados.

Técnicas — Alejandro:

- Aprendí a implementar POO en conjunto a la interfaz grafica y lo util que esto llega a ser.

- Comprendí cómo organizar datos con listas, tuplas, matrices y diccionarios.

- Aprendí a llenar datos de forma dinamica

- Aprendí sobre leyes sobre lugares especiales en los estacionamientos

- Comprendí como usar códigos QR en Python

Técnicas — Brandon:

Aprendi a manejar archivos binarios en Python usando pickle para guardar y cargar estructuras de datos.

Comprendi como funciona Tkinter para construir interfaces graficas con ventanas, botones, campos de texto y menus.

Aprendi a usar expresiones regulares con el modulo re para validar cedulas, correos, telefonos y fechas.

Aprendi a estructurar archivos HTML5 generados dinamicamente desde Python con tablas, estilos y metadatos.

| # Estadística de tiempos del proyecto | # Horas estimadas |
| --- | --- |
| Análisis de requerimientos | 2.0 |
| Diseño de algoritmos | 2.5 |
| Investigación de librerías nuevas | 1.0 |
| Programación | 8.0 |
| Documentación interna del código | 3.0 |
| Pruebas y correcciones | 3.0 |
| Elaboración de documentación del proyecto | 3.5 |
| Ajustes extra y revisión final | 4.5 |
| TOTAL | 40 |